Objetivo
O presente projeto tem por objetivo a realização de um sistema de avaliação de candidatos por gameficação e Machine Learning.

Problemas sprint 01
Os principais problemas encontrados na primeira sprint foram: Falta de clareza nas tarefas; Falta de comunicação entre os integrantes; Disperção do foco nos assuntos; Demora para subir arquivos no git.

Data de início do projeto: 22/04/2019
Prazo Final para o projeto: 30/08/2019
Prazo épico 1 (Avaliação de Currículo): 29/04/2019 - 21/06/2019
Prazo épico 2 (Testes pontuados): 24/06/2019 - 19/07/2019
Prazo épico 3 (Chatbot): 22/07/2019 - 16/08/2019
Prazo validações e concerto de bugs: 19/08/2019 - 30/08/2019
Prazo da sprint 01: 29/04/2019 - 10/05/2019
Prazo da sprint 02: 13/05/2019 - 24/05/2019
Prazo da sprint 03: 27/05/2019 - 07/06/2019
Prazo da sprint 04: 10/06/2019 - 21/06/2019
Prazo da sprint 05: 24/06/2019 - 05/07/2019
Prazo da sprint 06: 08/07/2019 - 19/07/2019
Prazo da sprint 07: 22/07/2019 - 03/08/2019
Prazo da sprint 08: 05/08/2019 - 17/08/2019
Prazo da sprint 09: 19/08/2019 - 30/08/2019